АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020г. с. Тасеево № 52

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского сельсовета 11.11.2016г № 399 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 № 114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2019год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета.

3. Постановление вступает в законную силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Тасеевского сельсовета Я.А. Никоноров

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 18.05.2020 № 52

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» ЗА 2019 ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Дорожный фонд Тасеевского сельсовета.

2. Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

3. Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

4. Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Отдельные мероприятия:

- мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

- организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

- инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма Дорожный фонд:

- выполнены работы по ремонту дорожного полотна по ул. Лазо, ул. Юбилейная, ул. Большевистская, перекресток ул. Гагарина с ул. Мелиораторов (автобусная остановка конечная), ул. Зеленая Роща (автобусная остановка конечная) в с. Тасеево протяженностью 1742 м.;

- проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог по ул. Лазо, ул. Дзержинского, ул. Лихачева, ул. Луначарского, ул. Советская;

- проведена отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево по ул. Новая Жизнь, ул. Гусарова, ул. Лесная, ул. Красноармейская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Дзержинского, ул. Карпачева. и других локальных участках;

- в части повышения безопасности граждан на объектах улично-дорожной сети в 2019 году были установлены знаки приоритетов движения транспортных средств и предупреждающие знаки вблизи детских образовательных учреждений, всего было приобретено и установлено 63 знаков, нанесена новая разметка на пешеходные переходы;

- в целях сохранности дорожного полотна в осенний период выполнено устройство водоотводных кюветов по ул. Красноармейская, ул. Молодежная, ул. Зеленая Роща;

- осуществлялась грейдеровка улиц с грунтовым покрытием в летне-осенний период и работы по уборке снега и ледяного наката в зимний период времени со всех улиц поселений муниципального образования.

2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

- проведены мероприятий по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Тасеево, п. Буровой и д. Мурма 33 км.

- обустроен новый пожарный водоем в д. Щекатурово объемом в 25 м³;

- проведены противопаводковые мероприятия;

- приобретены первичные средства пожаротушения.

3. Подпрограмма «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета»:

- В рамках модернизации линий уличного освещения было приобретено около 250 приборов уличного освещения, посредством чего произведена замена всех дроссельных ламп на светодиодные фонари по ходу движения автобусного маршрута, продлены линии освещения по ул. Луначарского и на Коммунальном мосту. Повышен коэффициент освещенности ул. Пролетарская, пер. Центральный, пер. Октябрьский;

- осуществлялось техническое обслуживание линий уличного освещения в течении 2019 года,

- обустроен небольшой подвесной мост через р. Шумиха, соединивший пер. Мичурина с ул. Первомайской;

- приобретена и установлена 1 детская площадка в д. Мурма;

- был выполнен ряд мероприятий в части водоснабжения граждан, в частности построен новый колодец по ул. Денисова, построена новая водозаборная колонка и произведен ремонт имеющейся водонапорной башни по ул. Новый Квартал, пробурена новая водозаборная скважина по ул. Кирова

- осуществлялся сбор и вывоз мусора с мест общего пользования (парки, скверы, автобусные остановки, пешеходные переходы, пешеходные мосты, коммунальный моста, кладбище, обочины дорог);

- проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Тасеевского сельсовета;

- проведены мероприятия по содержанию мест захоронения, и обустройству территории кладбища;

- осуществлена подсыпка дороги к кладбищу ул. Дзержинского.

- в рамках двухмесячника по благоустройству были организованы субботники с привлечением организаций, расположенных на территории с. Тасеево.

4. В рамках реализации подпрограммы «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» выполнены следующие мероприятия:

- в течение года были выполнены различные ремонтные работы капитального характера в 7 муниципальных квартирах. За прошедший год проведено 13 заседаний межведомственной комиссии и обследовано состояние 35 жилых помещений;

- оформлено технической документации на 7 квартир.

5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- осуществлялись мероприятия по установлению собственников жилых помещений в 2-х аварийных деревянных многоквартирных домах в с. Тасеево по ул. Новый квартал д.12 и д. 2.

7. В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- проведено энтомологическое обследование и акарицидная обработка мест массового отдыха населения на территории Тасеевского сельсовета в с. Тасеево,

- оформлены документы на 4 земельные участка;

- приобретены листовки и плакаты антитеррор в рамках противодействия проявлениям терроризма и экстремизма

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении №1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019году составил 16 082,93966 тыс. рублей. Исполнено 15 828,1523 тыс. рублей.

### Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2, № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп=(1,0+1,0+1,0+0,75+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,98+1,0+1,0+1,0+1,0+0,77+1,0)/15=14,5/15=0,97.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя составил 0,97 присваиваем 9 баллов.

2. Достижение показателей результативности муниципальной программы.

1) Подпрограмма «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета»

Спр =(40%*1,0)+(35%*1,0)+(5%*0,75)+(20%*1,0)=0,99

2) Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Спр=(25%*1,0)+(25%*1,0)+(50%*1,0)=1,0

3) Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

Спр=(40%*1)+(10%*0,98)+(10%*1,0)+(10%*1,0)+(30%*1)=0,99

4) Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

Спр=(50%*1)+(50%*0,77)=0,89

5) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

Спр=1,0

Спр=(0,99+1,0+0,99+0,89+1,0)/5=0,97

Средний уровень достижения показателей результативности составил 0,99, присваиваем 9 баллов.

3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы:

1 подпрограмма Спрn=0,98.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

2 подпрограмма Спрn=1,0 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

3 подпрограмма Спрn=0,99 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 9 баллов;

4 подпрограмма Спрn=0,89 Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 6 баллов;

5 подпрограмма Спрn=1,0 Фактический объем финансирования по программе отсутствует в расчет данный показатель не принимается;

Кпрs=(9+9+9+6)/5=8,25 балла

3. Оценка эффективности: Оэ= 9 баллов+9 баллов +8,25 балла=26,25 балла.

Муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» признается эффективной.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы идет строго по плану реализации муниципальной программы.

## Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2019год

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | Отчетный 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  | План на 01.01.2019 (в ред. от 19.12.2018) | План на 2019 в последней редакции от 24.12.2019 | Факт на 01.01.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» |
| 2 | Задача 1. - обеспечение содержания, ремонта, модернизации дорог общего пользования местного значения поселений сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения; | 0,9 |
| 3 | Подпрограмма 1. «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» |
| 4 | Целевой индикатор 1 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень); | % | 40% | Ежегодно | 85 | 87 | 87 | 87 | 1,0 |
| 5 | Целевой индикатор 2 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту; | % | 35% | Ежегодно | 60 | 70 | 70 | 70 | 1,0 |
| 6 | Целевой индикатор 3 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования зарегистрированных надлежащим образом и на которые оформлены правоустанавливающие документы; | % | 5% | Ежегодно | 30 | 40 | 40 | 30 | 0,75 Работы не проводились из-за отсутствия средств в бюджете |
| 7 | Целевой индикатор 4 увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствие с проектом по организации дорожного движения | % | 20% | Ежегодно | 45 | 70 | 70 | 70 | 1,0 |
| 8 | Задача 2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан от пожаров и последствий ЧС | 1,0 |
| 9 | Подпрограмма 2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 10 | Целевой индикатор 1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования и материального ущерба от них; | Ед. | 25% | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | Целевой индикатор 2 Количество мероприятий направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов на территории муниципального образования | % от необходимого количества | 25% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 12 | Целевой индикатор 3 количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; | % | 50% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 13 | Цель 3: Создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Тасеевского сельсовета, содержание и благоустройство мест захоронений территории Тасеевского сельсовета | 1,0 |
| 14 | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» |
| 15 | Целевой индикатор 1. Доля протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов, где наружное освещение соответствует требованиям от общей протяженности улиц поселений сельсовета | % | 40% | Ежегодно | 99 | 99 | 99 | 99 | 1,0 |
| 16 | Целевой индикатор 2 содержание кладбищ в соответствии с требованиями СанПин, Федеральными законами, Законом Красноярского края: осуществление содержания мест захоронений | % | 10% | Ежегодно | 85 | 88 | 88 | 86 | 0,98 |
| 17 | Целевой индикатор3. Посадка зеленых насаждений, содержание зеленых насаждений | % | 10% | Ежегодно | 90 | 90 | 90 | 90 | 1,0 |
| 18 | Целевой индикатор 4 Обеспечение содержания памятника «Воинам-землякам», проведение работ по благоустройству и озеленению центрального парка, вновь созданного парка по ул. Лазо и аллею по ул. Советской, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 10% | Ежегодно | 85 | 90 | 90 | 90 | 1,0 |
| 19 | Целевой индикатор 5. Обеспечение своевременного сбора и вывоза мусора с мест общего пользования (территория центрального парка, автобусные остановки, детские площадки), ликвидация несанкционированных свалок, в соответствии с Правилами благоустройства | % | 30% | Ежегодно | 98 | 98 | 98 | 98 | 1,0 |
| 20 | Цель 4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Тасеевского сельсовета | 0,9 |
| 21 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» |
| 22 | Целевой индикатор 1 увеличение числа квартир муниципального жилищного фонда, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям | % | 50% | Ежегодно | 25 | 30 | 30 | 30 | 1,0 |
| 23 | Целевой индикатор 2 увеличение числа оформленной технической документации на муниципальные жилые помещения | % | 50% | Ежегодно | 42 | 65 | 65 | 50 | 0,77 |
| 24 | Цель 5. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 1,0 |
| 25 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» |
| 26 | Целевой индикатор 1 Ликвидация аварийного жилого фонда | ед | 100% | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |

## Приложение № 2 к отчету о реализации Приложение к отчету муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2019 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

Тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 1 января 2019 года | В редакции от 24.12.2019 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020 года | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего, в том числе: | 816 |  | 0100000000 |  | 8 314,2963 | 16 082,93966 | 16 082,93966 | 15 828,1523 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0100000000 |  | 6 250,4593 | 13 723,51966 | 13 723,51966 | 13 469,01676 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 |  | 0100000000 |  | 2 063,837 | 2 359,42 | 2 359,42 | 2 359,13554 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | всего | 816 | 0409 | 0110000010 |  | 1 795,767 | 7 225,83132 | 7 225,83132 | 7 191,50532 | 0,99 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 1 795,767 | 7 225,83132 | 7 225,83132 | 7 191,50532 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 1 345,767 | 2 292,01032 | 2 194,02502 | 2 159,69902 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 |  | 186,37957 | 186,37957 | 186,37957 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 1 345,767 | 2105,63075 | 2007,64545 | 1 973,31945 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 200,0 | 1 259,905 | 1323,56543 | 1323,56543 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 813,66043 | 813,66043 | 813,66043 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.3. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100S5080 | 244 | 0,0 | 17,905 | 17,905 | 17,905 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.4. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов; | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.4. Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 30,0 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |  |
| 13 | Мероприятие 1.5. Нанесение дорожной разметки | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 14 | Мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 50,0 | 274,253 | 274,253 | 274,253 |  |
| 15 | Мероприятие 1.6.1. Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов за счет средств субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 011R374920 | 244 | 0,0 | 223,8 | 223,8 | 223,8 |  |
| 16 | Мероприятие 1.6.2. Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов за счет средств софинансирования по субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 011R374920 | 244 | 0,0 | 50,453 | 50,453 | 50,453 |  |
| 17 | Мероприятие 1.7. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.8 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 100,0 | 3 188,263 | 3 188,263 | 3 188,263 |  |
| 19 | Мероприятие 1.8.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 0110075090 | 244 | 0,0 | 3150,45 | 3150,45 | 3150,45 |  |
| 20 | Мероприятие 1.8.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 0,0 | 37,813 | 37,813 | 37,813 |  |
| 21 | Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 |  | 0120000000 | 244 | 24,9553 | 288,6143 | 288,6143 | 288,392 | 1,0 |
| 22 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000020 | 244 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| 23 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.3. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.4. Установка пожарных водоемов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 146,092 | 146,092 | 146,092 |  |
| 26 | Мероприятие 2.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.5.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 0120074920 | 244 | 0,0 | 106,567 | 106,567 | 106,567 |  |
| 28 | Мероприятие 2.5.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4920 | 244 | 0,0 | 13,433 | 13,433 | 13,433 |  |
| 29 | Мероприятие 2.6. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000040 | 244 | 3,0 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2223 |  |
| 30 | Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Администрация Тасеевского сельсовета, всего | 816 | 0309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 31 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего: в том числе: | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 5 839,837 | 7930,75704 | 7930,75704 | 7 716,96646 | 0,97 |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 3 776,0 | 5 571,33704 | 5 571,33704 | 5 357,83092 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 2 063,837 | 2 359,42 | 2 359,42 | 2 359,13554 |  |
| 32 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 3 310,0 | 2 927,986 | 2 927,986 | 2 743,32995 |  |
| 33 | Мероприятие 3.2. Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 34 | Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов по благоустройству | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000200 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 3.4. Прочие мероприятия (организация праздников, обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, устройство пешеходного моста, бурение водозаборной скважины и другие мероприятия) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 | 000 | 146,0 | 1 015,65704 | 1 015,65704 | 986,80697 |  |
| 36 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Всего: в том числе | 816 | 0503 | 0130000850 |  | 2 063,837 | 2 063,837 | 2 063,837 | 2 063,55254 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 110 | 1 122,837 | 1 022,837 | 1 022,837 | 1 022,837 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 853 | 0,0 | 2,97147 | 2,97147 | 2,97147 |  |
|  |  | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130000850 | 244 | 941,0 | 1038,02853 | 1038,02853 | 1 037,74407 |  |
| 37 | Мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010210 | 110 | 0,0 | 287,576 | 287,576 | 287,576 |  |
| 38 | Мероприятие 3.7. Реализация проекта «Остров детства» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 | 244 | 0,0 | 248,352 | 248,352 | 248,352 |  |
| 39 | Мероприятие 3.7.1. Реализация проекта «Остров детства» за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130077490 | 244 | 0,0 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |  |
| 40 | Мероприятие 3.7.2. Реализация проекта «Остров детства» за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S7490 | 244 | 0,0 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |  |
| 41 | Мероприятие 3.8. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 | 244 | 0,0 | 1329,342 | 1329,342 | 1,329,342 |  |
| 42 | Мероприятие 3.8.1. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130077410 | 244 | 0,0 | 993,58 | 993,58 | 993,58 |  |
| 43 | Мероприятие 3.8.2. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S7410 | 244 | 0,0 | 335,762 | 335,762 | 335,762 |  |
| 44 | Мероприятие 3.9. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | МКУ «Тасей» | 816 | 0503 | 0130010380 | 110 | 0,0 | 8,007 | 8,007 | 8,007 |  |
| 45 | Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000000 |  | 505,185 | 484,185 | 484,185 | 477,73652 | 0,99 |
| 46 | Мероприятие 4.1 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 244 | 398,763 | 418,763 | 418,763 | 418,73652 |  |
| 47 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000820 | 244 | 100,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  |
| 48 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 0,0 |  |
| 49 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 0,0 |  |
| 50 | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000820 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 52 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 148,552 | 153,552 | 153,552 | 153,552 | 1,0 |
| 53 | Мероприятие 1 Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000130 | 244 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 54 | Мероприятие 2 Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000000 | 244 | 97,552 | 97,552 | 97,552 | 97,552 |  |
| 55 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190075550 | 244 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |  |
| 56 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5550 | 244 | 10,452 | 10,452 | 10,452 | 10,452 |  |
| 57 | Мероприятие 3 Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000150 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2018год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий финансовый год |  |  |  |
|  |  | План на 01.01.2019 | Последняя редакция муниципальной программы от 24.12.2019 | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020 | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9 |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 8 314,2963 | 16 082,93966 | 16 082,93966 | 15 828,1523 | -254,78736 | 98,4 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 87,1 | 6 759,312 | 6 759,312 | 6 759,312 | -0,0 | 100,0 | Финансирование не в полном объеме |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 8 031,802 | 9 323,62766 | 9 323,62766 | 9 068,803 | -254,78736 | 97,3 | Финансирование не в полном объеме |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Всего | 1 795,767 | 7 225,83132 | 7 225,83132 | 7 191,50532 | -34,326 | 99,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 4 866,29 | 4 866,29 | 4 866,29 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 1 795,767 | 2 359,54132 | 2 359,54132 | 2 325,21532 | -34,326 | 98,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Всего | 24,9553 | 288,6143 | 288,6143 | 288,392 | -0,2223 | 99,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 268,659 | 268,659 | 268,659 | - | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 24,9553 | 19,9553 | 19,9553 | 19,733 | -0,2223 | 98,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 5 839,837 | 7 930,75704 | 7 930,75704 | 7 716,96646 | -213,79058 | 97,3 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 5 839,837 | 1 537,263 | 1 537,263 | 1 537,263 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета |  | 6 393,49404 | 6 393,49404 | 5 830,77809 | -213 79058 | 91,2 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Всего | 505,185 | 484,185 | 484,185 | 477,73652 | -6,44848 | 98,7 | Финансирование не в полном объеме |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 505,185 | 484,185 | 484,185 | 477,73652 | -6,44848 | 98,7 |  |
| Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Всего | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 148,552 | 153,552 | 153,552 | 153,552 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тасеевского сельсовета | 61,452 | 66,452 | 66,452 | 66,452 | 0,0 | 74,3 |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2018год

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Подпрограмма 1 «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2018 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | В течении года заключались контракты и договора ГПХ на выполнению работ по содержанию дорог |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2018 | Содержание дорог поселения | Заключались контракты выполнение работ по очистке дорог от снега в зимний период, подсыпка противогололедным реагентом, снятие снежного наката, планировка дорог в весенний, летний и осенний период |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Содержание автомобильных дорог: (зимняя грейдеровка, окювечивание и планировка дорог в весенне-осенний период) за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2018 | Содержание дорог поселения | Выполнение работ по очистке дорог от снега в зимний период, подсыпка противогололедным реагентом, снятие снежного наката, планировка дорог в весенний и осенний период |  |
| 5 | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.05.2019 | 31.09.2019 | Ремонт дорожного полотна | проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево. - проведена отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.05.2019 | 31.09.2019 | Приведение в соответствие с требованиями по содержанию дорог, дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием за счет краевой субсидии | Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дорог в с. Тасеево по ул. Лазо, ул. Дзержинского, ул. Лихачева, ул. Луначарского, ул. Советская |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.05.2019 | 31.09.2019 | Ремонт грунтовых дорог поселения | Проведена - отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево по ул. Новая Жизнь, ул. Гусарова, ул. Лесная, ул. Красноармейская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Дзержинского, ул. Карпачева. и других локальных участках. |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.05.2019 | 31.09.2019 | Ремонт грунтовых дорог поселения | Проведена - отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.4. Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог за счет средств Дорожного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Ремонт грунтовых дорог поселения | Мероприятия не проводились перенесены на 2020 год |  |
| 10 | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформление правоустанавливающих документов; | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Паспортизация дорог | Мероприятия не выполнялись | Отсутствие средств |
| 11 | Мероприятие 1.4. Приобретение и установка дорожных знаков | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2018 | Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории Тасеевского сельсовета | Приобретено 36 знаков, металлическая труба для изготовления стоек, крепления. |  |
| 12 | Мероприятие 1.5. Нанесение дорожной разметки | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.05.2019 | Выполнение работ по обновлению дорожной разметки на пешеходных переходах в с. Тасеево | Заключен контракт на выполнены работ по нанесению дорожной разметки на 14 пешеходных переходах |  |
| 13 | Мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов. | Приобретены дорожные знаки |  |
| 14 | Мероприятие 1.6.1. Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов за счет средств субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений | Приобретено 63 дорожных знака |  |
| 15 | Мероприятие 1.6.2. Приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов за счет средств софинансирования по субсидии на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Приведение в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений | Приобретены дорожные знаки |  |
| 16 | Мероприятие 1.7. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | В целях безопасности дорожного движения обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Мероприятия не проводились перенесены на 2020 год. |  |
| 17 | Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт асфальто-бетонного покрытия на конечных автобусных остановках | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево по ул. Большевистская, Лазо, Юбилейная, протяженностью 1652 метра, ремонт асфальто-бетонного покрытия на 2 конечных автобусных остановках ул. Гагарина, ул. Зеленая Роща площадью 900 м2 |  |
| 18 | Мероприятие 1.8.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт асфальто-бетонного покрытия на конечных автобусных остановках | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево по ул. Большевистская, Лазо, Юбилейная, протяженностью 1652 метра, ремонт асфальто-бетонного покрытия на 2 конечных автобусных остановках ул. Гагарина, ул. Зеленая Роща площадью 900 м2 |  |
| 19 | Мероприятие 1.8.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств софинансирования по субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ремонт гравийных дорог в с. Тасеево, ремонт асфальто-бетонного покрытия на конечных автобусных остановках | Проведен аукцион по ремонту дорог, по итогам аукциона заключен контакт на ремонт гравийных дорог в с. Тасеево по ул. Большевистская, Лазо, Юбилейная, протяженностью 1652 метра, ремонт асфальто-бетонного покрытия на 2 конечных автобусных остановках ул. Гагарина, ул. Зеленая Роща площадью 900 м2 |  |
| 20 | Подпрограмма 2. «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение, и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в здании администрации | Заключен контракт на ремонт и обслуживание системы пожарной сигнализации |  |
| 22 | Мероприятие 2.2. Приобретение первичных средств пожаротушения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретены: - пожарный рукав 3 шт, - ствол пожарный 1 шт, - головка переходная 1 шт. |  |
| 23 | Мероприятие 2.3. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м. у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Мероприятия не проводились перенесены на 2020 год |  |
| 24 | Мероприятие 2.4. Установка пожарных водоемов за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня противопожарной защищенности | Приобретена емкость и установлен пожарный водоем в д. Щекатурово |  |
| 25 | Мероприятие 2.5. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | В целях предотвращения распространения лесных пожаров провести обновление минерализованных полос вдоль границ поселений | Заключен 1 контракт на выполнение работ по обустройству минерализованных полос. |  |
| 26 | Мероприятие 2.5.1. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Уход за минерализованными полосами за счет средств краевой субсидии | Выполнены работы по противопожарному обустройству населенных пунктов, а именно уход за минерализованными полосами д. Мурма, д, Щекатурово протяженностью б км, с. Тасеево, и п. Буровой протяженностью 27 км |  |
| 27 | Мероприятие 2.5.2. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Уход за минерализованными полосами за счет средств краевой субсидии | Выполнены работы по противопожарному обустройству населенных пунктов, а именно уход за минерализованными полосами д. Мурма, д, Щекатурово протяженностью б км, с.Тасеево, и п. Буровой протяженностью 27 км |  |
| 28 | Мероприятие 2.6. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Чрезвычайных ситуаций не возникало |  |
| 29 | Мероприятие 2.7. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение возможных потерь при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Проводились мероприятия без привлечения финансовых ресурсов |  |
| 30 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения. | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, содержание и текущий ремонт линий уличного освещения | За отчетный период была произведена оплата за электроэнергию по 1 контракту. Заключены и оплачены контракты за ремонт и содержание линий уличного освещения. |  |
| 32 | Мероприятие 3.2. Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, замена светильников на энергоэффективные | Проводились работы по постановке на учет новых точек учета электроэнергии, замена ламп на энергоэффективные. |  |
| 33 | Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов по благоустройству | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Повышение уровня благоустройства частного сектора и прилегающих территорий организаций | Конкурсы не проводились |  |
| 34 | Мероприятие 3.4. Прочие мероприятия (организация праздников, обустройство и содержание детских площадок, видеонаблюдение в парке, устройство пешеходного моста, бурение водозаборной скважины и другие мероприятия) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены работы по обустройству пешеходного подвесного моста через р. Шумиха, соединивший пер. Мичурина с ул. Первомайской; - был выполнен ряд мероприятий в части водоснабжения граждан, пробурена новая водозаборная скважина по ул. Кирова, проводились мероприятия по организации праздников, рекультивация свалки. |  |
| 35 | Мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | МКУ «Тасей» осуществлял деятельность по благоустройству территории Тасеевского сельсовета |  |
| 36 | Мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Доплата работникам до МРОТ | Доплата до региональной выплаты работникам МКУ «Тасей» |  |
| 37 | Мероприятие 3.7. Реализация проекта «Остров детства» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская площадка |  |
| 38 | Мероприятие 3.7.1. Реализация проекта «Остров детства» за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская площадка в д. Мурма за счет средств краевой субсидии |  |
| 39 | Мероприятие 3.7.2. Реализация проекта «Остров детства» за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обустройство зон отдыха для детей | Приобретена и установлена детская игровая площадка в д. Мурма за счет средств софинансирования |  |
| 40 | Мероприятие 3.8. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция системы уличного освещения. | Замена ламп ДРЛ на энергоэффективные, монтаж новых линий уличного освещения, подключение под учет |  |
| 41 | Мероприятие 3.8.1. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция системы уличного освещения. | Приобретено 247 светодиодных светильника. 5 счетчиков электроэнергии, 5 щитов учетный, крепежные материалы, провода СИП 3000 м. |  |
| 42 | Мероприятие 3.8.2. Реализация проекта «Светлый путь в ногу со временем» за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция системы уличного освещения в части замены светильников ДРЛ на энергоэффективные и устройство новых фонарных линий. | Проведены работы по замене ламп ДРЛ на светодиодные светильники 247 штук. Выполнены работы по монтажу провода СИП на новых линиях уличного освещения протяженностью 3000 м. Произведен монтаж учетных щитов с подключением линий к электросчетчикам. |  |
| 43 | Мероприятие 3.9. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Директор МКУ «Тасей» Завершинская Н.Б. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение уровня заработной платы не ниже минимальной | Доплата до региональной выплаты работникам МКУ «Тасей» |  |
| 44 | Подпрограмма 4. «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 45 | Мероприятие 4.1. Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тасеевского сельсовета | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | В течении года был выполнен текущий ремонт в 7 муниципальных квартирах |  |
| 46 | Мероприятие 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Оформление технических паспортов, установление прав собственности на муниципальный жилищный фонд | Оформлены технические паспорта на 7 квартир |  |
| 47 | Мероприятие 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 48 | Мероприятие 4.4. Мероприятия в части полномочия по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде | Заключено соглашение о передачи полномочий с администрацией Тасеевского района |  |
| 49 | Подпрограмма 5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оценка аварийного жилья) | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ Шукан Г.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Проведение мероприятий по оценке аварийного жилья с целью переселения граждан | Мероприятия перенесены на 2020 год |  |
| 51 | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 52 | Мероприятие 1. Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Заместитель главы Тасеевского сельсовета Баскаков А.И. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | приобретены листовки и плакаты антитеррор в рамках противодействия проявлениям терроризма и экстремизма |  |
| 53 | Мероприятие 2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 54 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 55 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств софинансирования субсидии бюджетам муниципальных образований края | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист по работе с населением Котова К.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня комфортности | Поведена противоклещевая обработка зон отдыха и массового скопления населения на территории Тасеевского сельсовета |  |
| 56 | Мероприятие 3 Инвентаризация и установление прав собственности на объекты муниципального имущества | Глава Тасеевского сельсовета Никоноров Я.А. Ведущий специалист в области имущественных отношений Соловьева Н.Л. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня комфортности и благоустройства территории Тасеевского сельсовета | Оформлено в собственность 4 земельных участка, произведена оценка рыночной стоимости земельных участков. |  |