АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 52

10.04.2024 г.                                   с. Тасеево

О проведении двухмесячника по благоустройству

населенных пунктов Тасеевского сельсовета

В целях благоустройства населенных пунктов Тасеевского сельсовета, руководствуясь Правилами благоустройства территории Тасеевского сельсовета, утвержденными решением Тасеевского сельского Совета депутатов от 30.08.2017 № 19-69/5, Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 22.04.2024 г по 22.06.2024г. двухмесячник по благоустройству населенных пунктов Тасеевского сельсовета.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству населенных пунктов Тасеевского сельсовета, согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности провести работы по приведению своих прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние.

4. Рекомендовать собственникам и пользователям жилых помещений (зданий, строений, сооружений) произвести очистку прилегающих к жилым помещениям (зданиям, строениям, сооружениям) территорий от мусора, разукомплектованного автотранспорта и прочих вторичных материалов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста первой категории по работе с населением администрации Тасеевского сельсовета Железовскую Наталью Борисовну.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета (www.selsovet.taseevo.ru).

Глава Тасеевского сельсовета                                                       Я.А. Никоноров

Приложение к Постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 10.04.2024г. № 52_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Весенняя очистка от мусора мест общего пользования | 22.04.2024-05.05.2024 | МКУ «Тасей» |
| 2.Организовать уборку прилегающих территорий предприятий и учреждений всех форм собственности в соответствии с Правилами благоустройства территории Тасеевского сельсовета | до 08.05.2024 | Руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности |
| 3.Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок | 01.05.2024-31.05.2024 | Администрация Тасеевского района. Пользователи земельных участков, всех форм собственности |
| 4.Организация и проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ | 01.06.2024-30.06.2024 | МКУ «Тасей», жители МО Тасеевский сельсовет |
| 5. Очистка от мусора мест общего пользования | постоянно | МКУ «Тасей», жители МО Тасеевский сельсовет |
| 6. Уборка мусора, ремонтно-строительных материалов, тары, металлолома, сырья, грунта, дров, угля и других предметов на прилегающих территориях, в частном секторе. Размещение информации по уборке в СМИ, официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета. Контрольные мероприятия административной комиссии Тасеевского сельсовета | постоянно | Собственники и пользователи жилых помещений (зданий, строений, сооружений) |
| 7.Обеспечение материально-технической поддержки (техника для вывоза мусора, мусорные мешки) | По мере необходимости | Индивидуальные предприниматели (по согласованию), МКУ «Тасей» |
| 8.Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства | постоянно | Административная комиссия МО Тасеевский сельсовет |
| 9.Контроль за соблюдением Правил благоустройства территории Тасеевского сельсовета | ежемесячно | Административная комиссия МО Тасеевский сельсовет |
| 10. Иные мероприятия, направленные на благоустройство территории | По мере необходимости | Администрация Тасеевского сельсовета, МКУ «Тасей», жители МО Тасеевский сельсовет |