АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018г.                                        с. Тасеево                                                  № 91

Об утверждении отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета»» за 2017год

В соответствии с постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 04.10.2013 № 237 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», постановлением администрации Тасеевского сельсовета от 22.05.2015 № 114 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тасеевского сельсовета», руководствуясь Уставом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2017год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета в сети Интернет (www.selsovet.taseevo.ru).

3. Постановление вступает в законную силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.о. Главы Тасеевского сельсовета                                                     А.И. Баскаков

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 31.05.2018 № 91

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» ЗА 2017ГОД

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тасеевского сельсовета.

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Дорожный фонд Тасеевского сельсовета.

2. Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

3. Благоустройство территории Тасеевского сельсовета.

4. Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета.

5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета.

6. Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Тасеевского сельсовета

Отдельные мероприятия:

- мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма.

- организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма Дорожный фонд:

- выполнены работы по ремонт дорожного полотна из асфальтобетона на участках дорог по ул. Мичурина, ул. Кайтымская, ул. Октябрьская, пер. Пролетарский в с. Тасеево протяженностью 1970 м.

- проведена отсыпка песчано-гравийной смесью участков автомобильных дорог с грунтовым покрытием в с. Тасеево по ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Ново-Кайтымская, ул. Первомайская, ул. Спартака, ул. Механизаторов, ул. Гагарина

- обустроены 8 пешеходных переходов, нанесена новая разметка и установлены знаки, соответствующие действующим требованиям. Пешеходные переходы у общеобразовательных учреждений, были оборудованы перильным ограждением.

- проведена грейдеровка улиц с грунтовым покрытием в летне-осенний период и работы по уборке снега и ледяного наката в зимний период времени со всех улиц поселений муниципального образования.

2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

- проведены мероприятий по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов с. Тасеево, п. Буровой и д. Мурма

- приобретена Специальная одежда пожарного- 3 комплекта, боевая одежда пожарного – 5 комплектов;

- проведены противопаводковые мероприятия;

- выплачено материальное стимулирование добровольным пожарным;

- приобретены первичные средства пожаротушения.

3. Подпрограмма «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета»:

В рамках обслуживания линий уличного освещения:

- произведен монтаж новых светильников уличного освещения,

- осуществлялось техническое обслуживание линий уличного освещения в течении 2017 года,

- приобретена и установлена 1 детская площадка,

- в части водоснабжения, были закончены работы по строительству нового колодца по ул. Дзержинского, произведена очистка колодца по ул. Большевистская;

- построены пешеходные тротуары;

- осуществлялся сбор и вывоз мусора с мест общего пользования (парки, скверы, автобусные остановки, пешеходные переходы, пешеходные мосты, коммунальный моста, кладбище, обочины дорог);

- убраны несанкционированные свалки;

- проведено 2 конкурса по благоустройству;

- проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Тасеевского сельсовета;

- мероприятия по содержанию мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству территории Тасеевского сельсовета;

4. В рамках реализации подпрограммы «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» выполнены следующие мероприятия:

- выполнены ремонтные работы капитального характера в 6 муниципальных квартирах (ул. Молодежная д.2 кв.1, ул. Новый квартал д.5/3, д.11/5, д. 10/10 – замена окон, ул. Пономарева д.5 кв.1 – замена фундамента и ул. Новый квартал д.11 кв.3 – полный капитальный ремонт внутренней части помещений);

- оформлено технической документации на 10 квартир.

5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

- осуществлен полный снос аварийного жилого дома №14 ул. Новый квартал Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого дома выполнены в полном объеме.

6. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Тасеевского сельсовета»:

- материальное стимулирование членов добровольной дружины за участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Тасеевского сельсовета не проводилось.

7. В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- проведено энтомологическое обследование и акарицидная обработка мест массового отдыха населения на территории Тасеевского сельсовета в с. Тасеево.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей.

Информация о целевых показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении №1.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017году составил 18 585,05053 тыс. рублей. Исполнено 18 299,88167 тыс. рублей.

### Сведения об использовании бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2, № 3.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сцп =(1,2+1,0+1,02+0,9+1,0+1,0+1,0)/7=1,02.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых менее чем на 10 процентов, присваиваем 10 баллов.

2. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и отдельным мероприятиям муниципальной программы Спрs=(1,01+1,06+1,02+1,03+1,0+1,0+1,0)/7=1,02.

Фактический объем финансирования по программе меньше плановых более чем на 10 процентов, присваиваем 10 баллов.

3. Оценка эффективности: Оэ= 10 баллов+10 баллов=20 баллов.

Так как при оценке результативности не учитывался показатель результативности по весовым критериям, то в целом муниципальная программа Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» признается эффективной.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы идет строго по плану реализации муниципальной программы.

## Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2017год

Информация о целевых показателях и показателях результативности Муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовой критерий | Источник информации | Отчетный период | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению), индекс фактического достижения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  | факт | факт | план | факт |  |  |  |
| Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |
| 1 | Задача 1. - обеспечение содержания, ремонта, модернизации дорог общего пользования местного значения поселений сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс фактического достижения показателя - 1,2. |
| 2 | Подпрограмма 1. «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» |
| 3 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень); | % |  | Администрация Тасеевского сельсовета, ОГИБДД | 70 | 88 | 90 | 90 | 95 | 100 | 1,0 |
| 4 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту; | % |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 30 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 1,0 |
| 5 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования зарегистрированных надлежащим образом и на которые оформлены правоустанавливающие документы; | % |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 30 | 30 | 50 | 30 | 60 | 70 | 1,7 |
| 6 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в соответствие с проектом по организации дорожного движения | % |  | Администрация Тасеевского сельсовета, ОГИБДД | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 90 | 1,0 |
| 7. | Задача 2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан от пожаров и последствий ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс фактического достижения показателя результативности - 1,0. |
| 8. | Подпрограмма 2. Подпрограмма «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 9 | Целевой индикатор 1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования и материального ущерба от них; | Ед. |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 10 | Целевой индикатор 2 Количество мероприятий направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов на территории муниципального образования | % от необходимого количества |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 11 | Целевой индикатор 3 количество профилактических мероприятий направленных на предотвращение пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; | % от необходимого количества |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 12 | Задача 3. Обеспечение проведения работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Тасеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс фактического достижения показателя результативности - 1,02 |
| 13 | Подпрограмма 3. | «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» |
| 14 | Целевой индикатор 1. Доля протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов где наружное освещение соответствует требованиям от общей протяженности улиц поселений сельсовета | % |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 80 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 1,0 |
| 15 | Целевой индикатор 2 содержание кладбищ в соответствии с требованиями СанПин, Федеральными законами, Законом Красноярского края: осуществление содержания мест захоронений | % |  |  | 60 | 60 | 80 | 75 | 80 | 85 | 1,07 |
| 16 | Целевой индикатор3. содержания зеленых насаждений в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и озеленения территории Тасеевского сельсовета от 27.04.2016 № 9-25/. | % |  |  | 80 | 8085 | 90 | 90 | 90 | 95 | 1,0 |
| 17 | Целевой индикатор 4 Обеспечение содержания памятника «Воинам-землякам», проведение работ по благоустройству и озеленению центрального парка, вновь созданного парка по ул. Лазо и аллею по ул. Советской, в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и озеленения территории Тасеевского сельсовета от 27.04.16 г. №-9-25/5 | % |  |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 1,0 |
| 18 | Целевой индикатор 5. Обеспечение своевременного сбора и вывоза мусора с мест общего пользования (территория центрального парка, автобусные остановки, детские площадки), ликвидация несанкционированных свалок, в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и озеленения территории Тасеевского сельсовета от 27.04.16 №-9-25/5 | % |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 1,0 Сбор и вывоз ТБО осуществлялся регулярно, периодически убирались несанкционированные свалки на территории поселения |
| 19 | Задача 4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Тасеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс фактического достижения показателя результативности – 0,9 |
| 20 | Подпрограмма 4 | «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» |
| 21 | Целевой индикатор 1 увеличение числа квартир муниципального жилищного фонда, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям | Шт. |  |  |  |  | 3 | 7 | 4 | 5 | 0,4 |
| 22 | Целевой индикатор 2 увеличение числа оформленной технической документации на муниципальные жилые помещения | Шт. |  |  |  |  | 15 | 11 | 10 | 10 | 1,4 |
| 23 | Цель 5. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс фактического достижения показателя результативности - 1,0 |
| 24 | Подпрограмма 5. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 25 | Целевой индикатор 1 снос 1-го аварийного дома общей площадью 825,2 кв.м |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 26 | Цель 5 Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  | 1838,5 | 1823,1 | 1846,8 |  | 1842,7 | 1838,5 | Индекс фактического достижения показателя результативности - 1,0 |
| 27 | Подпрограмма 6 | «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Тасеевского сельсовета» |
| 28 | Целевой индикатор 1 Снижение уровня преступности в расчете на 100 тыс. населения | Ед. |  |  | 1838,5 | 1823,1 | 1846,8 | 1846,8 | 1842,7 | 1838,5 | 1,0 |

## Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2017год

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тасеевского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Тасеевского сельсовета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы | Примечание, индекс фактического достижения результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт |  |
| 1.Муниципальная программа | «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | 816 | Х |  | Х | 18 585,05053 | 18 299,88167 | 1,02 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0100000000 |  | 9 053,96753 | 8 770,79867 |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 816 |  | 0100000000 |  |  | - |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 |  | 0100000000 |  | 9 529,083 | 9 529,083 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 10 771,26098 | 10 650,501 | 1,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 2 569,92598 | 2 449,166 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0409 | 0110000000 | 244 | 8 201,335 | 8 201,335 |  |
|  | 1.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | всего расходные обязательства | 816 | 0409 | 0110000010 |  | 1 660,3819 | 1 659,622 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 1 560,3819 | 1 569,622 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 831 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | 1.2. Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 1 565,955 | 1 565,955 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 365,0 | 365,0 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100S5080 | 244 | 11,891 | 11,891 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0409 | 0110075080 |  | 1189,064 | 1189,064 |  |
|  | 1.3. Проведение мероприятий по регистрации автомобильных дорог общего пользования и оформления правоустанавливающих документов | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1.4. Приобретение и установка дорожных знаков | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 1.5. Нанесение дорожной разметки | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | 1.6. Приведение в соответствие с ГОСТ имеющихся нерегулируемых пешеходных переходов | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 268,56 | 268,56 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 01100S4920 | 244 | 44,76 | 44,76 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0409 | 0110074920 | 244 | 223,8 | 223,8 |  |
|  | 1.7. Обустройство пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений (нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков в соответствии с ГОСТ, обустройство ограждения, обустройство искусственных неровностей) | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 1.8. Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек по ул. с. Тасеево вдоль дорог общего пользования местного значения | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 220,0 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110000010 | 244 | 220,0 | 100,00 |  |
|  | 1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходные обязательства | 816 | 0409 |  |  | 6 856,364 | 6 856,364 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0409 | 0110078090 | 244 | 6 788,471 | 6 788,471 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 67,893 | 67,893 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | всего расходные обязательства | 816 | 0300 |  |  | 276,6613 | 261,6013 | 1,06 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0300 | 0120000000 | 244 | 97,5553 | 82,4953 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0310 | 0120000000 | 244 | 179,106 | 179,106 |  |
|  | 2.1.Устройство минерализованных защитных полос | всего расходные обязательства | 816 | 0310 |  |  | 103,56336 | 103,56336 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0310 | 0120074120 | 244 | 103,56336 | 103,56336 |  |
|  | 2.2. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | всего расходные обязательства | 816 | 0310 |  |  | 12,6 | 3,54 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0300 | 0120000020 | 244 | 12,6 | 3,54 |  |
|  | 2.3. Приобретение первичных средств пожаротушения | всего расходные обязательства | 816 | 0310 |  |  | 10,39001 | 10,39001 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0310 | 0120074120 | 244 | 10,39001 | 10,39001 |  |
|  | 2.4. Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего расходные обязательства | 816 | 0310 |  |  | 30,0 | 30, |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0310 | 0120074120 | 244 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | 2.5. Приобретение специальной и боевой одежды | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | 0310 | 0120000000 |  | 44,10793 | 44,10793 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 01200S4120 | 244 | 8,9553 | 8,9553 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0310 | 0120074120 |  | 35,15263 | 35,15263 |  |
|  | 2.6. Проведение мероприятий для полной ликвидации очагов возгорания | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | 0310 | 0120000020 | 244 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0310 | 0120000020 | 244 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | 2.7. Разработка инструкций о действиях при возникновении ЧС и информирование населения и организации через СМИ | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | 0309 | 0120000040 |  | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0309 | 0120000040 |  | 3,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8. Проведение мероприятий по недопущению затопления в весенний паводковый период мостов через р. Шумиха и р. Анискин | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 00309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0309 | 0120000030 | 244 | 3,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство территории Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | 0503 |  |  | 6 483,908 | 6 365,11174 | 1,02 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 816 | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 5 390,316 | 5 271,58274 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0503 | 0130010210 | 110 | 1 093,592 | 1 093,529 |  |
|  | 3.1. Содержание и ремонт имеющихся сетей уличного освещения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 2 812,6 | 2 812,6 |  |
|  | 3.2. Модернизация сетей уличного освещения (замена ламп и приборов на энергоэффективные, подключение новых линий и приборов учета) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000050 | 244 | 423,787 | 420,28402 |  |
|  | 3.3. Проведение конкурса «Лучшая усадьба» | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000200 | 244 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 3.4. Прочие мероприятия | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000090 |  | 170,14885 | 165,754 |  |
|  | 3.5. Проведение мероприятий по благоустройству территории Тасеевского сельсовета (обеспечение деятельности подведомственных учреждений по благоустройству) | Всего расходных обязательств | 816 | 0503 |  |  | 1 962,716 | 1 851,81757 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000850 | 244 | 994,59897 | 883,71766 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000850 | 850 | 0,10103 | 0,10103 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 0130000850 | 110 | 968,016 | 967,99888 |  |
|  | 3.5. Субсидия на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной платы (минимальный размер оплаты труда) | Всего расходных обязательств | 816 | 0503 | 0130010210 | 611 | 31,212 | 31,212 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0503 | 0130010210 | 110 | 31,212 | 31,212 |  |
|  | 3.6.Модернизация сетей наружного освещения в д. Мурма в рамках проекта «Осветись деревня» | всего расходные обязательства | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 211,443 | 211,443 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S7490 | 244 | 0,213 | 0,213 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0503 | 0130077490 | 244 | 211,23 | 211,23 |  |
|  | 3.7. Реализация проекта «Пешеходные тротуары в с. Тасеево» | всего расходные обязательства | 816 | 0503 | 0130000000 |  | 852,00115 | 852,00115 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0503 | 0130077410 | 244 | 851,15 | 851,15 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0503 | 01300S7410 | 244 | 0,85115 | 0,85115 |  |
|  | 3.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Краевой бюджет | 816 | 0503 | 0130010210 | 110 | 31,212 | 31,212 |  |
| Подпрограмма 4 | «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | 0501 |  |  | 714,112 | 691,55938 | 1,03 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0500 | 0140000000 |  | 714,112 | 691,55938 |  |
|  | 4.1.Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | всего расходные обязательства | 816 | 0501 |  |  | 644,19 | 628,05938 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 244 | 552,6896 | 536,66402 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 243 | 89,5004 | 89,39536 |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 850 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | 4.2. Установление прав собственности на объекты муниципального жилищного фонда | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000820 | 244 | 63,5 | 63,5 |  |
|  | 4.3. Мероприятия в части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000840 | 540 | 5,185 |  |  |
|  | 4.4. Мероприятия в части полномочий по утверждению краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0140000800 | 540 | 1,237 |  |  |
|  | Задача 4 Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0505 | 0140000840 | 244 | 5,185 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | 0501 |  |  | 263,9 | 263,9 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000000 |  | 263,9 | 263,9 |  |
|  | 5.2. Прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (снос аварийного многоквартирного дома по адресу с. Тасеево ул. Новый квартал д.14) | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0501 | 0150000860 | 244 | 263,9 | 263,9 |  |
| Подпрограмма 6 | «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | 0113 |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0160000190 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| Отдельные мероприятия | Отдельные мероприятия МП «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 |  |  |  | 67,20825 | 62,20825 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 816 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 |  | 0190000000 |  | 12,15825 | 7,15825 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 |  | 0190000000 |  | 55,05 | 55,05 |  |
|  | 1.Мероприятия в области противодействия проявлениям терроризма и экстремизма | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 0190000140 | 244 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | 2. Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | всего расходные обязательства | 816 | 0113 |  | 244 | 62,20825 | 62,20825 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Тасеевского сельсовета | 816 | 0113 | 01900S5550 | 244 | 7,15825 | 7,15825 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 816 | 0113 | 0190075550 | 244 | 55,05 | 55,05 |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Тасеевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» за 2017год

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тасеевского сельсовета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Запланировано на 2017 год | Исполнено за 2017 год | Индекс фактического достижения показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 18 585,05053 | 18 299,88167 | 1,02 | Финансирование не в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 529,083 | 9 529,083 | 1,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 9 053,96753 | 8 770,79867 | 1,03 | Финансирование не в полном объеме |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Дорожный фонд Тасеевского сельсовета» | Всего | 10 771,26098 | 10 650,501 | 1,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 201,335 | 8 201,335 | 1,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 2 569,92598 | 2 449,166 | 1,05 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности и предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера» | Всего | 276,6613 | 261,6013 | 1,06 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 179,106 | 179,106 | 1,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 97,5553 | 82,4953 | 1,18 |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории Тасеевского сельсовета | Всего | 6 483,908 | 6 365,11174 | 1,02 | Финансирование не в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 093,592 | 1 093,529 | 1,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 5 390,316 | 5 271,58274 | 1,02 |  |
| Подпрограмма 4 | «Безопасные и комфортные условия проживания в муниципальном жилищном фонде Тасеевского сельсовета» | Всего | 714,112 | 691,55938 | 1,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 714,112 | 691,55938 | 1,03 |  |
| Подпрограмма 5 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тасеевского сельсовета» | Всего | 263,9 | 263,9 | 1,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 263,9 | 263,9 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 6 | Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Тасеевского сельсовета | Всего | 5,0 | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 5,0 | 5,0 | 1,0 |  |
| Отдельные мероприятия | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Тасеевского сельсовета» | Всего | 67,20825 | 62,20825 | 1,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 55,050 | 55,050 | 1,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тасеевского сельсовета | 12,15825 | 7,15825 | 1,0 |  |