Приложение №2

к решению КЧС и ПБ

Тасеевского сельсовета

№_2___ от «_01__»__марта_2017г.

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально- технических ресурсов в период половодья и  ледохода на реках в населенных пунктах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края в 2017 году.

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка и корректировка схемы оповещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ Тасеевского сельсовета | До 20 марта 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 2. | Корректировка схем взаимодействия с иными организациями и ведомствами для решения задач по обеспечению безопасности населения в случае возникновения угрозы подтопления населенных пунктов | До 20 марта 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 3. | Доведение до населения информации о возможных сроках подтопления участков с.Тасеево, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества, домашних и сельхозживотных, порядка и места эвакуации | До 1 апреля 2017 года, а так же еженедельно после получения прогноза о сроках наводнения | Зам.главы , специалист по работе со СМИ администрации Тасеевского сельсовета |
| 4. | Изготовление и распространение памяток по действиям при угрозе подтопления среди населения, проживающего в зонах возможного подтопления по ул.Набережная, ул.Береговая, ул.Первый Бой, ул.Щетинкина, пер.Плехановский 1-5 с.Тасеево | До 1 апреля 2017 года | Зам.главы , специалист по работе с населением администрации Тасеевского сельсовета |
| 5. | Проведение сходов жителей домов проживающих в зонах возможного подтопления | До 1 апреля 2017 года | Зам.главы , специалист по работе со СМИ администрации Тасеевского сельсовета |
| 6. | Проведение предупредительных мероприятий по сохранению дорог, мостов, расчистке водостоков. Очистка входных и выходных отверстий труб, канав, кюветов от снега и льда. | Март-апрель 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 7. | Составление перечня участков улиц и домов попадающих в зону риска подтопления, составление планов эвакуации. | До 1 апреля 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 8. | Расчет потребности обеспечения населения на период эвакуации продуктами, питьевой водой, предметами первой необходимости. | До 1 апреля 2017года | Зам.главы, главный специалист по экономическим вопросам администрации Тасеевского сельсовета |
| 9. | Определение и согласование мест для размещения эвакуированного населения, ТМЦ , домашних и сельхозживотных. | До 1 апреля 2017года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 11. | Заключение соглашения с Тасеевским РАЙПО по обеспечению питанием эвакуируемого населения | До 1 апреля 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 12. | Расчет финансовых и материальных ресурсов резервного фонда Тасеевского сельсовета необходимых для ликвидации ЧС связанных с паводком | До 15 апреля 2017 года | Зам.главы, главный специалист по экономическим вопросам администрации Тасеевского сельсовета |
| 14. | Организация мониторинга за состоянием уровня воды в р. Усолка на период ледохода и весеннего половодья | с 15 апреля 2017 года до схода ледового покрова реки и понижения уровня воды | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 15. | Заключение соглашение на предоставление транспортных средств необходимых для проведения эвакуации и (или) для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС с ГПКК «Тасеевское АТП», ГП «КрайДЭО», ИП Тиханов | До 1 апреля 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |
| 16. | Проведение обследования и организация мероприятий по недопущению затопления пешеходного моста через р.Шумиха и автомобильного моста через р.Анискин с.Тасеево | Март – апрель 2017 года | Зам.главы Тасеевского сельсовета |